| NPM | : 2327250080 | NPM | : 2327250081 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama | : Joseph Eduard Uly Loni | Nama | : M. Dhafa Adjie Saputra |
| Program Studi | : Informatika |  |  |
| Instansi KP | : CV Pandan Sembilan |  |  |
| Penyelia | : Heru Novri Yanto |  |  |
| Dosen Pembimbing | : Molavi Arman, S.Kom., M.Kom. |  |  |
| Judul KP | : Pengembangan Sistem Website Company Profile dan Manajemen Portofolio Proyek CV Pandan Sembilan |  |  |
| Periode | : 1 January 2026 s.d. 9 January 2026 |  |  |

| Minggu Ke | Uraian Aktifitas | Perkembangan | Kendala (Jika Ada) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Melanjutkan pengerjaan laman admin untuk operasi CRUD model project - Menyelesaikan fitur login dan register - Mengerjakan frontend untuk operasi CRUD model services | - Fitur login dan register berhasil diselesaikan dan siap digunakan pada bagian admin - CRUD model services dan project telah berhasil diselesaikan dan siap digunakan - Progres keseluruhan proyek: 70%. | Tidak ada kendala berarti yang ditemukan. |
| 2 | - Mengerjakan operasi CRUD untuk setiap model sisa (Certificates, News, ProjectImages) - Mengoptimalkan tampilan antarmuka pengguna - Menyelesaikan proyek frontend - Testing setiap fitur | - Setiap fitur berjalan dengan baik pada pengujian - Company profile siap digunakan - Progres keseluruhan proyek: 100% | Terdapat beberapa minor bug, masih bisa diperbaiki dengan cepat |

Paraf Penyelia

| Palembang, 13 January 2026 |  |
| --- | --- |
| Mahasiswa Pelaksana KP, M. Dhafa Adjie Saputra | Mahasiswa Pelaksana KP, Joseph Eduard Uly Loni |
| Mengetahui, |  |
| Penyelia KP, Heru Novri Yanto | Dosen Pembimbing KP, Molavi Arman, S.Kom., M.Kom. NIDN. 0205058003 |