| NPM | : 2327250080 | NPM | : 2327250081 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama | : Joseph Eduard Uly Loni | Nama | : M. Dhafa Adjie Saputra |
| Program Studi | : Informatika |  |  |
| Instansi KP | : CV Pandan Sembilan |  |  |
| Penyelia | : Heru Novri Yanto |  |  |
| Dosen Pembimbing | : Molavi Arman, S.Kom., M.Kom. |  |  |
| Judul KP | : Pengembangan Sistem Website Company Profile dan Manajemen Portofolio Proyek CV Pandan Sembilan |  |  |
| Periode | : 1 December 2025 s.d. 31 December 2025 |  |  |

| Minggu Ke | Uraian Aktifitas | Perkembangan | Kendala (Jika Ada) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Membuat isi dari navbar company - Mengisi data sementara dengan gambar dummy pada home | - Masih mengerjakan laman home, belum hit endpoint API - Progres keseluruhan proyek: 38% | - |
| 2 | - Membangun isi laman pada semua tab navbar - Membangun komponen-komponen yang reusable untuk sisi admin | - Progres keseluruhan proyek: 42% | Data masih dummy, belum hit endpoint API |
| 3 | - Mempelajari cara membuat fitur login berdasarkan backend yang sudah ada - Membuat service yang berfungsi untuk fitur login. | - Progres keseluruhan proyek: 45% | - |
| 4 | - Membangun antarmuka laman login untuk sisi admin - Menyelesaikan service untuk fitur login | - Progres keseluruhan proyek: 50% | - |

Paraf Penyelia

| Palembang, 1 January 2026 |  |
| --- | --- |
| Mahasiswa Pelaksana KP, M. Dhafa Adjie Saputra | Mahasiswa Pelaksana KP, Joseph Eduard Uly Loni |

| Mengetahui, |  |
| --- | --- |
| Penyelia KP, TTD + Cap Heru Novri Yanto | Dosen Pembimbing KP, Molavi Arman, S.Kom., M.Kom. NIDN. 0205058003 |