| NPM | : 2327250080 | NPM | : 2327250081 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama | : Joseph Eduard Uly Loni | Nama | : M. Dhafa Adjie Saputra |
| Program Studi | : Informatika |  |  |
| Instansi KP | : CV Pandan Sembilan |  |  |
| Penyelia | : Heru Novri Yanto |  |  |
| Dosen Pembimbing | : Molavi Arman, S.Kom., M.Kom. |  |  |
| Judul KP | : Pengembangan Sistem Website Company Profile dan Manajemen Portofolio Proyek CV Pandan Sembilan |  |  |
| Periode | : 1 October 2025 s.d. 31 October 2025 |  |  |

Paraf Penyelia

| Minggu Ke | Uraian Aktifitas | Perkembangan | Kendala (Jika Ada) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Kick-off meeting dengan tim dan pemangku kepentingan (klien). - Pengumpulan kebutuhan pengguna (user requirements). - Menentukan visi dan tujuan proyek. | - Telah diadakan pertemuan dengan penyelia untuk menganalisis kebutuhannya serta visi dan tujuan proyek. - Progres keseluruhan proyek: 10%. | Tidak ada kendala berarti yang ditemukan. |
| 2 | - Membuat project plan. - Merancang desain antarmuka (UI) di figma berdasarkan referensi yang diberikan oleh penyelia. | - Telah ditentukan untuk pembagian tugas dan jadwal pengerjaan proyek. - Sudah memulai rancangan antarmuka, tetapi baru 1 tampilan, yaitu home. - Catatan dari penyelia: - Progres keseluruhan proyek: 15%. | Tidak ada kendala berarti yang ditemukan. |
| 3 | - Mulai menyusun laporan BAB 1. - Merancang diagram UML Use-Case untuk menentukan siapa saja pengguna sistem - Merancang struktur database dari sistem yang akan dibuat. - Menentukan hosting website. | - Laporan BAB 1 sudah berhasil dibuat dan diterima oleh pembimbing. - Diagram Use-Case berhasil dibuat dan dapat diterima oleh pembimbing. - Catatan dari penyelia: - Progres keseluruhan proyek: 20% | Sitasi belum menggunakan mendeley. Website hosting juga belum ditemukan yang pas. |
| 4 | - Menginisiasi proyek Backend menggunakan Express.js berdasarkan struktur database yang telah dirancang. - Men-deploy proyek Backend melalui vercel. | - Backend sudah berhasil diselesaikan dan setiap endpoint sudah berhasil dijalankan. - Catatan dari penyelia: - Progres keseluruhan proyek: 30%. | Terjadi error sedikit pada model company. |

| Palembang, 1 November 2025 |  |
| --- | --- |
| Mahasiswa Pelaksana KP, M. Dhafa Adjie Saputra | Mahasiswa Pelaksana KP, Joseph Eduard Uly Loni |

| Mengetahui, |  |
| --- | --- |
| Penyelia KP, Heru Novri Yanto | Dosen Pembimbing KP, Molavi Arman, S.Kom., M.Kom. NIDN. 0205058003 |