| NPM | : 2327250080 | NPM | : 2327250081 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama | : Joseph Eduard Uly Loni | Nama | : M. Dhafa Adjie Saputra |
| Program Studi | : Informatika |  |  |
| Instansi KP | : CV Pandan Sembilan |  |  |
| Penyelia | : Heru Noviyanto |  |  |
| Dosen Pembimbing | : Molavi Arman, S.Kom., M.Kom. |  |  |
| Judul KP | : Pengembangan Sistem Website Company Profile dan Manajemen Portofolio Proyek CV Pandan Sembilan |  |  |
| Periode | : 1 November 2025 s.d. 30 November 2025 |  |  |

Paraf Penyelia

| Minggu Ke | Uraian Aktifitas | Perkembangan | Kendala (Jika Ada) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Fix bug dari model Company. - Menentukan domain yang cocok untuk website. - Testing ulang untuk kesiapan dari proyek backend, sebelum diimplementasikan pada frontend. - Melanjutkan laporan proyek BAB 2. | - Progres keseluruhan proyek: 30%. - Setiap endpoint berhasil dijalankan dengan request dan response yang tepat. - Progres backend: 100%. - Catatan dari penyelia: - | Masih belum paham bagaimana cara membeli domain website. |
| 2 | - Merancang struktur folder untuk frontend yang nantinya menggunakan framework next.js. - Melanjutkan rancangan antarmuka yang sebelumnya belum selesai dikerjakan. | - Progres keseluruhan proyek: 32% - Proyek berhasil dijalankan. - Catatan dari penyelia: - | Tidak ada kendala berarti yang ditemukan. |
| 3 | - Memulai proyek frontend next.js - Membuat landing page awal dari website company profile. | - Landing profile masih statis, belum hit API - Progres keseluruhan proyek: 35% - Catatan dari penyelia: - | Versi yang digunakan terbaru memiliki struktur yang berbeda, sehingga butuh dipelajari terlebih dahulu. |
| 4 | - Mengembangkan frontend lebih lanjut - Membuat struktur tampilan aplikasi mulai dari navbar hingga footer | - Navbar aplikasi telah berhasil dibuat, data masih dummy - Progres keseluruhan proyek: 37% - Catatan dari penyelia: - | Gap antara isi navbar dan logo masih berhimpitan. |

| Palembang, 1 December 2025 |  |
| --- | --- |
| Mahasiswa Pelaksana KP, M. Dhafa Adjie Saputra | Mahasiswa Pelaksana KP, Joseph Eduard Uly Loni |

| Mengetahui, |  |
| --- | --- |
| Penyelia KP, TTD + Cap Heru Noviyanto | Dosen Pembimbing KP, Molavi Arman, S.Kom., M.Kom. NIDN. 0205058003 |